**تقرير حالة مشروع**

# **تقرير رقم 003**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تاريخ التقرير** | **اسم المشروع** | **معد التقرير:** |
| اختر التاريخ | إعادة تهيئة طريق الشمال السريع | خالد سعد خالد |

# **ملخص حالة المشروع**

اكتب ملخص قصير يختصر حالة المشروع الحالية.

# **نظرة عامة على أهم نشاطات المشروع وحالة سير العمل**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ملاحظات** | **تاريخ التسليم** | **% الإنجاز** | **حالة النشاط** | **النشاط** |
| لا يوجد أي مؤشرات تدل على احتمالية التأخر بإنجاز هذا النشاط في وقته المحدد | 01/01/2014 | 75% | مستمر العمل | إزالة المخلفات الموجودة على الطريق |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# **نظرة عامة على ميزانية المشروع**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ملاحظات** | **حالة الصرف** | **% الصرف من الميزانية** | **المدفوع** | **البند** |
| قد يتطلب رفع ميزانية الأجور نظراً لارتفاع أجور الأيدي العاملة بسبب زيادة في أعمال المشروع الأساسية | تم الصرف بالموعد | 65% | 1.5 مليون | أجور الأيدي العاملة |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# **ملخص المخاطر**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ملاحظات** | **المسؤول** | **الحالة** |
| هناك مخاطر محتملة تقوم بتأخير تسليم المشروع لنقص في المواد الأساسية وذلك بسبب تعدم توفر المواد لدى المورد الأساسي خارج الدولة وجاري البحث عن مورد بديل | مدير التوريدات | نقص مواد رئيسية |
|  |  |  |
|  |  |  |

# **خلاصة**

قم بكتابة خلاصة عن المشروع منذ بدايته وحتى تاريخ التقرير